Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления

Ванинский муниципальный район

**ПРОЕКТ**

 «Светлое село – это реально**»**

по приоритетному направлению

Благоустройство территории ТОС

Территориальное общественное самоуправление

«Светлячок»

с. Датта

2021

**Раздел I. Общая информация**

1. **Наименование муниципального образования Хабаровского края:** муниципальное образование «Даттинское сельское поселение» Ванинского муниципального района Хабаровского края.
2. **Наименование ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «Светлячок».
3. **Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица**: ТОС «Светлячок» в качестве юридического лица не зарегистрирован.
4. **Дата учреждения ТОС:** Дата учреждения ТОС «Светлячок» - 16.01.2020 (постановление администрации Даттинского сельского поселения от 16.01.2020 № 3 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Светлячок»)
5. **Адрес нахождения ТОС «Светлячок»:**

Границы территории утверждены решением Совета депутатов Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 14.01.2020 № 90 «Об определении территории для осуществления территориального общественного самоуправления».

Границы земельного участка, площадью 41370 кв.м., расположенного в с. Датта, Ванинского района Хабаровского края в границах улиц Погибших партизан и Шуляпина.

Почтовый индекс 682863, Хабаровский край, Ванинский район, с. Датта, ул. Погибших партизан, д.22, кв.1.

**6.** **Телефон, электронная почта ТОС**: 89098698651, электронная почта : [larisa-30.1963@mail.ru](https://e.mail.ru/addressbook/view/a-LrB9L67c)

1. **Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта)**:

Быкова Лариса Валерьевна - председатель ТОС «Светлячок», 89098698651, электронная почта: [larisa-30.1963@mail.ru](https://e.mail.ru/addressbook/view/a-LrB9L67c)

**Раздел II. Сведения о проекте**

**1.Наименование проекта ТОС «Светлячок»:**

«Светлое село – это реально»

**2. Направление, по которому заявлен проект:**

Благоустройство территории ТОС.

**3. Дата начала реализации проекта:**

01.06.2021

**4.Дата окончания реализации проекта:**

01.10.2021

**5. Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.**

Необходимо вдоль улиц, пути которых ведут в школу, детский сад и амбулаторию установить уличные фонари. На территории ТОС расположен детский сад. Поэтому качественное уличное освещение и в достаточном количестве просто необходимы в таких значимых местах как детские учебные заведения.

 Особенно сильное беспокойство за наших детей. Чрезвычайно опасны утренние и вечерние часы, когда дети по темноте идут в школу, детский сад или возвращаются с прогулки, а взрослые направляются на работу или возвращаются с неё. Как показывает практика, правильно спланированное уличное освещение также способствует предотвращению преступных действий на улицах.

Поэтому необходимо чтобы улицы, пути которых ведут в школу, детский сад и амбулаторию были хорошо освещены. Требуется современное уличное освещение. Поэтому жители ТОС «Светлячок», решили направить на конкурс проект «Светлое село – это реально» и надеются на выделение средств гранта для закупки 23 комплектующих для уличных фонарей и необходимых материалов. Все подготовительные работы для их установки будут проведены силами жителей ТОС.

**6. Цели проекта и задачи:**

6.1. Цели проекта:

1. Установить 23 фонаря вдоль дорог общего пользования по ул. Погибших партизан и Шуляпина.

6.2.Задачи проекта:

1. Информирование жителей ТОС о проведение работ по установке фонарей
2. Подготовка территории для проведения работ по установке уличных фонарей
3. Установка 23 уличных фонарей вдоль улиц: Погибших партизан и Шуляпина.
4. Освещение реализации проекта в СМИ и социальных сетях

**7.Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии):**

Фонари уличного освещения в количестве 23 штук вдоль дорог общего пользования по улицам Шуляпина и Погибших партизан в с. Датта.

 **8.** **Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг)** – 102 человека, из них:

 3 чел. - организация собрания и распределение работы среди членов ТОС, привлечение спецтехники;

 10 чел. – заказ и доставка плафонов уличного освещения, необходимой электрофурнитуры и кабеля;

 84 чел. – подготовка территории для проведения работ по установке уличных фонарей;

1. чел.- подготовка торжественного мероприятия.

**9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС, на которой осуществляется ТОС.**

На территории ТОС проживает – 169 человек. Косвенно, пользу от реализации проекта получат 680 жителей с. Датта.

**10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте**:

1. Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Светлячок»
2. Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей
3. Установка 23 фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения
4. Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта

**11.** **Ожидаемые результаты от реализации проекта.**

## 1) Обеспечение безопасности жителей ТОС «Светлячок» в количестве 169 человек и жителей с. Датта в количестве 680 жителей с помощью обустройства уличного освещения на дорогах по улицам Шуляпина и Погибших партизан

## 2) Объединение 169 жителей-членов ТОС «Светлячок» при реализации проекта.

## 3) Популяризация ТОС путем размещения статей в СМИ и социальных сетях.

## 4) Популяризация Правительства Хабаровского края, выделившего средства краевого бюджета на реализацию жизненно-важных для населения инициатив.

**12. Календарный план работ для реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Светлячок» | Июнь 2021г. | ТОС «Светлячок» | Председатель ТОС, члены ТОС  |
| 2 | Заказ оборудования и комплектующих для уличных фонарей  | Июнь 2021г. | ТОС «Светлячок» | Председатель ТОС, члены ТОС  |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | Июнь 2021г. | ТОС «Светлячок» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации  |
| 4 | Доставка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | Июль-август 2021г. | ТОС «Светлячок» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации  |
| 5 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | Сентябрь 2021г. | ТОС «Светлячок» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации  |
| 6 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта | 02.10.2021 | Ванинский район, с. Датта  | Председатель ТОС, члены ТОС, инициативные жители села |
| 7 | Подготовка отчетов и информационное освещение хода реализации проекта | Июнь-сентябрь 2021г. | Ванинский район, с. Датта | Председатель ТОС, члены ТОС |

**13. Финансирование проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тысяч рублей) | Общий объем расходов (тыс. рублей) |
| Средства краевого бюджета | Средства бюджета муниципального образования | Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Закупка оборудования и комплектующих для уличных фонарей  | 299,69 | 0 | 0 | 299,69 |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | 0 | 0 | 118,10 | 118,10 |
| 4 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | 81,56 | 0 | 0,0 | 81,56 |
| 5 | Доставка комплектующих и оборудования силами и техникой жителей  | 0 | 0 | 9,40 | 9,40 |
| 6 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта  | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 |
| 7 | Публикация статей о ходе реализации проекта | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Итого: | 381,25 | 0 | 152,50 | 533,75 |

