Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления

Ванинский муниципальный район

**ПРОЕКТ**

«Светлые ночи**»**

по приоритетному направлению

Благоустройство территории ТОС

Территориальное общественное самоуправление

«Энтузиаст»

с. Датта

2021

**Раздел I. Общая информация**

1. **Наименование муниципального образования Хабаровского края:** муниципальное образование «Даттинское сельское поселение» Ванинского муниципального района Хабаровского края.
2. **Наименование ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «Энтузиаст».
3. **Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица**: ТОС «Энтузиаст» в качестве юридического лица не зарегистрирован.
4. **Дата учреждения ТОС:** Дата учреждения ТОС «Энтузиаст» - 17.01.2020 (постановление администрации Даттинского сельского поселения от 17.01.2020 № 4 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Энтузиаст»).
5. **Адрес нахождения ТОС:** Границы территории утверждены решением Совета депутатов Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 14.01.2020 № 91 «Об определении территории для осуществления территориального общественного самоуправления ТОС «Энтузиаст»

Границы земельного участка, площадью 22766 кв.м., расположенного в с. Датта, Ванинского района, Хабаровского края в границах улиц Школьная, Победы и Бородина.

Почтовый индекс 682863, Хабаровский край, Ванинский район, с. Датта, ул. Бородина, 6-2.

**6.** **Телефон, электронная почта ТОС**: 89141954446,

1. **Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта)**:

Душина Екатерина Александровна - председатель ТОС «Энтузиаст», 89141954446

**Раздел II. Сведения о проекте**

**1.Наименование проекта ТОС:**

«Светлые ночи»

**2. Направление, по которому заявлен проект:**

Благоустройство территории ТОС.

**3. Дата начала реализации проекта:**

01.06.2021

**4.Дата окончания реализации проекта:**

01.10.2021

**5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.**

Слабая освещенность улиц села Датта стоит на первом месте среди проблем по благоустройству. В настоящее время улицы села, в границах ТОС, освещают всего 7 фонарей, чего недостаточно, и вызывает большие нарекания, претензии и социальную напряженность у жителей села.

В границах ТОС расположена школа. Вдоль улиц, в селе, нет тротуаров - из-за близко расположенных к дороге заборов частного сектора. Передвигаться по обочинам в темное время суток опасно, но особенно беспокоимся за детей. Чрезвычайно опасны утренние и вечерние часы, когда дети по темноте идут в школу или возвращаются с прогулки, а взрослые направляются на работу или возвращаются с неё.



Опрос жителей показал, что более высокий уровень уличного освещения придает жителям села большее ощущение безопасности, что повышает качество жизни в нем. Поэтому необходимо вдоль улиц, по пути в школу установить уличные фонари, чтобы создать комфортные условия и чувство безопасности для детей. Необходимо современное уличное освещение. Как и у многих поселков, бюджета поселения на эти цели не хватает. Поэтому жители ТОС «Энтузиаст», решили направить на конкурс проект «Светлые ночи» и надеются на выделение средств гранта для закупки 18 комплектующих для уличных фонарей и необходимых материалов. Своими силами проведем все подготовительные работы для их установки.

**6. Цели и задачи проекта:**

6.1. Цели проекта:

1) Установить 18 фонарей вдоль дорог общего пользования по ул. Победы, Школьная и Бородина в с. Датта для обеспечения комфорта и безопасности жителей села в темное время суток.

6.2.Задачи проекта:

1. Информирование жителей ТОС и села о проведение работ по установке фонарей

2. Подготовка территории для проведения работ по установке уличных фонарей

3. Установка 18 уличных фонарей вдоль улиц: Победы, Школьная, Бородина

4. Освещение реализации проекта в СМИ и социальных сетях

1. **Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии):**

Фонари уличного освещения в количестве 18 штук вдоль дорог общего пользования по улицам Школьная, Победы и Бородина в с. Датта, Ванинского р-на, Хабаровского края.

**8.** **Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг)** – 87 человек, из них:

3 чел. - организация собрания и распределение работы среди членов ТОС, привлечение спецтехники;

10 чел. – заказ и доставка плафонов уличного освещения, металлических столбов, необходимой электрофурнитуры и кабеля;

25 чел. – работы по установке уличных фонарей и подключению к централизованному электроснабжению;

25 чел. – уборка территории после проведения земляных работ по установке уличных фонарей;

3 чел.- подготовка торжественного мероприятия.

**9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС, на которой осуществляется ТОС.**

На территории ТОС проживает – 124 человека. Косвенно, пользу от реализации проекта получат 680 жителей с. Датта.

**10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте**:

1. Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Светлые ночи».
2. Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей
3. Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения.

11. **Ожидаемые результаты от реализации проекта.**

## 1) Обеспечение безопасности жителей ТОС «Энтузиаст» в количестве 124 человека и жителей с. Датта в количестве 680 жителей с помощью обустройства уличного освещения на дорогах по улицам Школьная, Победы и Бородина.

## 2) Объединение 124 жителей-членов ТОС «Энтузиаст» при реализации проекта.

## 3) Популяризация ТОС путем размещения статей об успешной реализации проекта ТОС в газете и социальных сетях.

## 4) Популяризация Правительства Хабаровского края, выделившего средства краевого бюджета на реализацию жизненно-важных для населения инициатив.

**12. Календарный план работ по проекту:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Светлые ночи» | июнь2021 г. | ТОС «Энтузиаст» | Председатель ТОС, члены ТОС |
| 2 | Заказ оборудования и комплектующих для уличных фонарей | Июнь 2021г. | ТОС «Энтузиаст» | Председатель ТОС, члены ТОС |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | Июнь 2021г. | ТОС «Энтузиаст» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 4 | Доставка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | Июль-август 2021г. | ТОС «Энтузиаст» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 5 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | Сентябрь 2021г. | ТОС «Энтузиаст» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 6 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта | 02.10.2021 | Ванинский район, с.Датта | Председатель ТОС, члены ТОС, инициативные жители села |
| 7 | Подготовка отчетов и информационное освещение хода реализации проекта | Июнь-сентябрь 2021г. | Ванинский район, с.Датта | Председатель ТОС, члены ТОС |

**13. Финансирование проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тысяч рублей) | | | Общий объем расходов (тыс.рублей) |
| Средства краевого бюджета | Средства бюджета муниципального образования | Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |  |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей | 0 | 0 | 1,90 | 1,90 |
| 2 | Закупка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | 224,16 | 0 | 0 | 224,16 |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | 63,37 | 0 | 0,0 | 63,37 |
| 5 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | Публикация статей о ходе реализации проекта | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 |
| 7 | Доставка комплектующих и оборудования силами и техникой жителей. | 0 | 0 | 43,00 | 43,00 |
| 8 | Итого: | 287,53 | 0 | 115,00 | 402,53 |

