Конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления

Ванинский муниципальный район

ПРОЕКТ

«Светлая улица»

по приоритетному направлению

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС

Территориальное общественное самоуправление

«Первомай»

с. Датта

2019

Раздел I. Общая информация

- Наименование муниципального образования Хабаровского края: муниципальное образование «Даттинское сельское поселение» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

- Наименование ТОС: Территориальное общественное самоуправление «Первомай».

- Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица: ТОС «Первомай» в качестве юридического лица не зарегистрирован.

- Дата учреждения ТОС: Дата учреждения ТОС «Первомай» -  15 мая 2017 года № 20   (постановление администрации Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в редакции от 15.03.2019  № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15 мая 2017 года № 20 « О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Первомай» расположенного в с.Датта Ванинского района Хабаровского края)

- Адрес нахождения ТОС:

Границы территории утверждены решением  Совета депутатов Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18.04.2018 № 23  «Об определении территории для осуществления территориального общественного самоуправления» в редакции от 15.03.2019 № 65 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Даттинского сельского поселения от 18.04.2017 № 23 «Об определении территории территориального общественного самоуправления»

Границы земельного участка размером 73633,19 кв.м., расположенного в с.Датта Ванинского муниципального района Хабаровского края от перекрестка с улицей Шуляпина от дома № 3 до дома № 36 по ул. Первомайская; земельного участка размером 7573,9 кв.м., расположенного на берегу Татарского пролива в районе «Овощехранилища»

- Телефон, электронная почта ТОС «Первомай»:

89098984619

- Сведения о руководителе ТОC (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта):

Сыромятникова Наталья Ивановна – председатель ТОС «Первомай», 89098984619

Раздел I. Сведения о проекте

1.Наименование проекта ТОС «Первомай»:

«Светлая улица»

2. Направление, по которому заявлен проект:

Удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС.

3. Дата начала реализации  этапа проекта:

15.08.2019

4.Дата окончания реализации проекта:

01.11.2019

5. Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.

Мы живем в прекрасном, живописном месте на берегу Татарского пролива. К нам постоянно приезжают любители летней рыбалки  и зимнего подледного лова корюшки со всего Ванинского района.

Интенсивное движение автотранспорта по нашей Первомайской улице практически круглосуточное, с раннего утра и до позднего вечера.

Мы, жители ТОС «Первомай» из-за отсутствия тротуаров и близко расположенных к дороге заборов частного сектора, ходим по обочине дороги. Это опасно, но особенно мы беспокоимся за наших детей. Чрезвычайно опасны утренние и вечерние часы, когда дети по темноте идут в школу или возвращаются с прогулки по темноте, а взрослые направляются на работу или возвращаются с неё. Как раз в это время любители рыбалки и проезжают по нашей улице.

Мы решили вдоль улицы, по пути в школу, установить уличные фонари. Нам очень необходимо уличное освещение.  Как у многих поселков, бюджета поселения на эти цели не хватает. Поэтому мы, жители ТОС «Первомай», решили направить на конкурс проект «Светлая улица» и надеемся на выделение средств гранта для закупки 15 комплектующих для уличных фонарей и необходимых материалов. Изготовим фонари мы сами. Сами мы также сделаем все работы по их установке.

6. Цели проекта и задачи:

## 6.1. Цели проекта:

## 1. Установка 15 уличных фонарей вдоль улицы Первомайская в с. Датта.

## 2. Объединение членов ТОС «Первомай» в ходе реализации проекта.

## 3. Популяризация территориального общественного самоуправления.

## 4. Привлечение внимания общественности к возможности решения проблем благоустройства в сельских поселениях через участие в развитии ТОС.

## 5. Обеспечение безопасности пешеходов, детского и взрослого населения.

6.2. Задачи  проекта:

- Создание комфортной, безопасной среды обитания жителей с. Датта установив уличное освещение вдоль улицы Первомайская.

- Сформировать чувство гражданской инициативы у жителей с. Датта и ответственности за социальную обстановку на своих территориях;

- Получить практический опыт реализации социально направленных проектов;

- Пропаганда развития территориального общественного самоуправления.

- Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии):

Фонари уличного освещения в количестве 15 штук вдоль дороги общего пользования по улице Первомайская в с. Датта.

8. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг) – 117 человек, из них:

3 чел. - организация собрания и распределение работы среди членов ТОС, привлечение спецтехники;

6 чел. – заказ и доставка плафонов уличного освещения, металлических столбов, необходимой электрофурнитуры и кабеля;

15 чел. – изготовление уличных фонарей из закупленных комплектующих;

45 чел. – работы по установке уличных фонарей и подключению к централизованному электроснабжению;

38 чел. – уборка территории после проведения земляных работ по установке уличных фонарей;

10 чел.- подготовка торжественного мероприятия.

8.1. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС, на которой осуществляется ТОС.

На территории ТОС проживает – 156 человек. Косвенно, пользу от реализации проекта получат 670 жителей с. Датта.

9. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте:

- Обеспечение безопасности жителей ТОС «Первомай» и жителей с. Датта с помощью обустройства уличного освещения.

- Объединение жителей в процессе реализации проекта и развитие института гражданских инициатив и территориального общественного самоуправления через положительный опыт ТОС «Первомай».

- Популяризация ТОСовского движения через широкое освещение этапов реализации проекта и удовлетворение социально-бытовой потребности по обеспечению безопасности пешеходов, жителей ТОС «Первомай».

- Ожидаемые результаты от реализации проекта.

## 1) Обеспечение безопасности жителей ТОС «Первомай» в количестве 156 человек и жителей с. Датта в количестве 670 жителей с помощью обустройства уличного освещения на оживленной дороге по улице Первомайская.

## 2) Объединение 117 жителей-членов ТОС «Первомай» при реализации проекта.

## 3) Популяризация ТОС путем размещения статей в СМИ и социальных сетях.
4) Популяризация Правительства Хабаровского края, выделившего средства краевого бюджета на реализацию жизненно-важных для населения инициатив.

- План работ для реализации проекта:

| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей среди членов ТОС «Первомай» | 15.08.2019 -20.08.2019 | ТОС «Первомай» | Председатель ТОС, члены ТОС |
| 2 | Заказ оборудования и комплектующих для уличных фонарей | 20.08.2019 – 25.08.2019 | ТОС «Первомай» | Председатель ТОС, члены ТОС |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | 17.08.2019 – 25.08.2019 | ТОС «Первомай» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 4 | Доставка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | 25.08.2019-20.09.2019 | ТОС «Первомай» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 5 | Сборка уличных фонарей | 20.09.2019-25.09.2019 | ТОС «Первомай» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 4 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | 25.09.2019-25.10.2019 | ТОС «Первомай» | Председатель ТОС, члены ТОС. Привлеченные организации |
| 5 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта | 27.10.2019 | Ванинский район, с.Датта | Председатель ТОС, члены ТОС, инициативные жители села |
| 6 | Подготовка отчетов и информационное освещение хода реализации проекта | 15.08.2019 – 01.11.2019 | Ванинский район, с.Датта | Председатель ТОС, члены ТОС |

- Финансирование проекта:

| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тысяч рублей) | Общий объем расходов (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства краевого бюджета | Средства бюджета муниципального образования | Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |  |
| 1 | Организация и проведение собрания, распределение обязанностей | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Закупка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | 245,300 | 0 | 0 | 245,300 |
| 3 | Уборка территории, подготовка земельных участков для установки уличных фонарей | 0 | 0 | 53,0 | 53,0 |
| 4 | Доставка оборудования и комплектующих для уличных фонарей | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 |
| 5. | Сборка уличных фонарей | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 |
| 6 | Установка фонарей и подключение к системе централизованного электроснабжения | 50,0 | 0 | 0,0 | 50,0 |
| 7 | Проведение торжественного мероприятия и информационное освещение реализации проекта | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 8 | Публикация статей о ходе реализации проекта | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого: | 295,300 | 0 | 245,0 | 540,3 |

- Сведения о предыдущей деятельности жителей территории ТОС

Мы уже участвовали в конкурсе проектов, но еще никогда не выигрывали грант. Мы надеемся, что наша идея не останется незамеченной.

Председатель ТОС                                                                Н.И. Сыромятникова

Глава Даттинского

сельского поселения                                                              В.Н. Бурмышева