Конкурс проектов развития

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива – 2019 года»

Ванинский муниципальный район

ПРОЕКТ

«Территория Здоровья»

по приоритетному направлению

Удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС

Территориальное общественное самоуправление

«Спортивный»

с. Датта

2019 год

Раздел I. Общая информация

- Наименование муниципального образования Хабаровского края: Даттинское сельское поселение Ванинского муниципального района Хабаровского края

- Наименование ТОС: Территориальное общественное самоуправление «Спортивный»

- Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица: ТОС «Спортивный» в качестве юридического лица не зарегистрирован.

- Дата учреждения ТОС: Дата учреждения ТОС «Спортивный» - 25.06.2018 (постановление администрации Даттинского сельского поселения от 02.07.2018 № 31 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Спортивный»)

- Адрес нахождения ТОС: Адрес нахождения ТОС «Спортивный»:

Границы территории утверждены решением Совета депутатов Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 25.06.2018 № 39 «Об определении территории для осуществления территориального общественного самоуправления»

Границы земельного участка, площадью 45374 кв.м., расположенного в с.Датта, Ванинского района Хабаровского края по улице Школьная от дома №1 до дома №10, включая территорию МБОУ ООШ с.Датта»)

Почтовый индекс 682863, Хабаровский край, Ванинский район, с.Датта, ул. Школьная, д.9.

6. Телефон, электронная почта ТОС: 89098284607, эл. почта:         dattaschool@yandex.ru

- Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта):

Трунов Юрий Борисович - председатель ТОС «Спортивный», 89098284607, электронная почта: dattaschool@yandex.ru

Раздел II. Сведения о проекте

- Наименование проекта ТОС «Спортивный»: «Территория Здоровья».

- Направление, по которому заявлен проект: благоустройство территории ТОС.

- Дата начала реализации этапа проекта: 15.08.2019

- Дата окончания реализации проекта: 15.12.2019

5. Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:

Все чаще в СМИ можно слышать и видеть различные призывы к занятию спортом, к развитию физической культуры.

Основная проблема, на решение которой направлен наш проект – это отсутствие спортплощадки для проведения мероприятий среди детей и подростков, проживающих в Даттинском сельском поселении.  Причины проблемы: недостаток финансирования, нехватка денежных средств в районном бюджете и бюджете поселения. Неразрешимость данной проблемы снижает уровень заинтересованности в занятиях спортом и проведении спортивных мероприятий у детей и подростков.

Нам нужны спортивные снаряды для занятий – турники и брусья, причем занятия должны проходить преимущественно на свежем воздухе, ведь у нас в селе замечательный морской, прибрежный воздух.

Инициативная группа ТОС «Спортивный» и родительской общественности школы с. Датта заинтересована в реализации проекта «Территория здоровья», необходимого для сельских детей и подростков. В случае успешной реализации проекта, спортивная площадка будет использоваться для организации досуга детей и подростков, для проведения уроков физкультуры МБОУ ООШ с. Датта.

6. Цель проекта и задачи проекта:

Цель:

- обеспечение условий для отдыха, физического развития и снижение травматизма детей и подростков при занятии физкультурой и спортом.

Задачи:

- подготовка земельного участка под строительство спортивной площадки;

- установка спортивного инвентаря;

- проведение различных праздничных и спортивных мероприятий для наших детей и подростков;

- привлечение жителей и объединение жителей различных возрастов при реализации проекта;

- а еще нам обязательно нужно показать жителям села, что территориальное общественное самоуправление действительно развивается. На протяжении двух последних лет ТОСы нашего села подавали проекты, которые не получали финансирования. У нас опускаются руки, ведь нам кажется, что мы со своими проблемами никому не нужны. Реализация проекта даст новый толчок развитию движения ТОС в нашем поселке и других сельских поселениях Ванинского района.

7. Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии):

Уличная спортивная площадка:

8. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг)– 166 человек, из них:

5 чел.- организация собрания;

52 чел. – подготовка территории;

48 чел. – доставка саженцев из Хабаровска и завоз стройматериалов, складирование;

45 чел.- уборка территории после проведения работ по установке оборудования;

8 чел. – проведения праздника открытия спортивной площадки;

8 чел. – подготовка статей в СМИ, соц.сети, подготовка отчетов.

8.1. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС, на которой осуществляется ТОС.

На территории ТОС проживает - 310 человек.

9. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте:

Реализуемый проект позволит построить универсальную спортивную площадку, наличие которой может организовать досуг 310-ти жителей Даттинского сельского поселения: дети дошкольного возраста, учащиеся, их родители, учителя, молодежь и ветераны, все желающие заниматься физкультурой и спортом.  Все они будут активными пользователями данного спортивного объекта.

10. Ожидаемые результаты от реализации проекта на территории ТОС:

- Появится спортивный объект в селе, привлекательно и эстетически оформленный.

- Будут проходить мероприятия по профилактике детской заболеваемости, приобщение 75 детей к здоровому образу жизни, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

- Объединение жителей различных возрастов в ходе реализации проекта 166 человек, приобщение 75 детей к труду на благо общественности;

- Популяризация развития территориального-общественного самоуправления через освещение различных этапов реализации проекта в средствах массовой информации;

- Проведение соревнований поселенческого уровня;

- Полученным нами практическим опытом подготовки документов на конкурс ТОС, опыт реализации проекта будут распространены среди жителей нашего и других поселений Ванинского района. Мы организуем не менее 3-х семинаров для инициативных жителей и членов других ТОС для передачи опыта.

11. Календарный план работ по проекту:

| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организационное собрание, уведомление о начале реализации проекта через СМИ | 15.08.2019-20.08.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б. |
| 2 | Заключение соглашения с Администрацией Даттинского сельского поселения на получение средств субсидии | 20.08.2019-30.08.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б. |
| 3 | Закупка оборудования для спортивной площадки | 30.08.2019-30.09.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 4 | Подготовка земельного участка под строительство универсальной спортивной площадки | 05.10.2019-15.10.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 5 | Поставка оборудования силами и транспортом жителей-членов ТОС | 05.10.2019-25.10.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 4 | Установка и наладка спортивного оборудования | 27.10.2019-15.11.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 5 | Уборка территории от строительного мусора | 15.11.2019 – 20.11.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 6 | Проведение праздника, посвященного открытию спортивной площадки и Дню Знаний | 24.11.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 7 | Подготовка и предоставление отчёта по реализации проекта в Администрацию поселка | 01.12-05.12.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |
| 8 | Организация освещения в средствах массовой информации успешной реализации проекта среди жителей поселка, как примера активного участия граждан в ТОС | 10.09.2019-15.12.2019 | ТОС «Спортивный» | Председатель ТОС Трунов Ю.Б., члены ТОС, инициативные жители территории ТОС |

12. Финансирование проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тысяч рублей) | Общий объём расходов (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства краевого бюджета | средства бюджета муниципального образования края (в случае участия муниципального образования края в финансировании проекта) | Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закупка оборудования для спортивной площадки | 349,7 | 0 | 0 | 349,7 |
| 2 | Подготовка земельного участка под строительство универсальной спортивной площадки | 0 | 0 | 63,0 | 63,0 |
| 3 | Поставка оборудования силами и транспортом жителей-членов ТОС | 0 | 0 | 77,0 | 77,0 |
| 4 | Установка и наладка спортивного оборудования | 0 | 0 | 95,0 | 95,0 |
| 5 | Уборка территории от строительного мусора | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 6 | Проведение праздника, посвященного открытию спортивной площадки и Дню Знаний | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Освещение в средствах массовой информации о реализации проекта | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО | 349,7 | 0 | 267,0 | 616,7 |

- Сведения о предыдущей деятельности жителей территории ТОС

Мы ежегодно участвуем в конкурсе проектов, но еще никогда не выигрывали грант. Мы надеемся, что наша новая идея не останется незамеченной.

Председатель  ТОС «Спортивный»                                           Ю.Б. Трунов

Согласовано:

Глава Даттинского

сельского поселения                                                                   В.Н. Бурмышева